# EDITAL - TOMADA DE PREÇOS 05/2023

# (Processo Administrativo/Compras nº 33/2023)

# 1 – PREÂMBULO.

  - - O MUNICÍPIO DE QUEVEDOS, setor de Compras e Licitações, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 03, 16 de janeiro de 2023, exarada em conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público a realização de licitação, cujos envelopes serão recebidos no dia 10/01/2024, às 10:00 horas, na Secretaria de Finaças, localizada na rua Humaitá, nº 69, na modalidade TOMADA DE PREÇO, objetivando a Contratação de Mão de Obra Para a Execução de Pavimentação da Rua Santa Amélia, de Trecho da Estrada de Saída Para São Pedro do Sul e de Trecho no Balneário Toropi, Sendo a Rua Santa Amélia Com Bloquete/Piso Intertravado e os Outros Dois Trechos Com Pedra Irregular, Tudo Conforme os Memoriais Descritivos, Plantas, Cronogramas e Planilhas Orçamentárias, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo "Menor Preço Global Por Item/Obra", em regime de  EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR ÍTEM/OBRA.

1.2 - O recebimento dos envelopes "A", contendo a documentação de habilitação e envelopes "B", contendo a proposta de preço, dar-se-á até às 10:00 horas, do dia 28 de dezembro de 2023, no local da licitação mencionado no item anterior.

1.3 - A abertura dos envelopes "A", contendo a documentação de habilitação dar-se-á no mesmo local retro estabelecido, às 10:00 horas do dia 28 de dezembro de 2023. Havendo a concordância da comissão de Licitação, e de todos os proponentes, formalmente expressa pela assinatura do Termo de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo IV, renunciando à interposição de recurso quanto a fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos envelopes "B", contendo as proposta de preço, dos proponentes habilitados.

2 – OBJETO.

Contratação de Mão de Obra Para a Execução de Pavimentação da Rua Santa Amélia, de Trecho da Estrada de Saída Para São Pedro do Sul e de Trecho no Balneário Toropi, Sendo a Rua Santa Amélia Com Bloquete/Piso Intertravado e os Outros Dois Trechos Com Pedra Irregular, Tudo Conforme os Memoriais Descritivos, Plantas, Cronogramas e Planilhas Orçamentárias, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos.

3 - OBTENÇÃO DO EDITAL.

O presente Edital, bem como os três projetos arquitetônicos correspondentes, encontram-se à disposição para “download” no site da Prefeitura Municipal de Quevedos www.quevedos.rs.gov.br, aba Licitações, aba Tomada de Preços. Também pode ser obtido na sede da Prefeitura Municipal de Quevedos, Comissão de Licitações, localizada na rua Humaitá, nº 69,

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

4.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente inscritos no Cadastro de Licitantes da Prefeitura Municipal de Quevedos, ou de outro órgão ou entidade da Administração Pública, mediante apresentação do certificado correspondente, válido na data da abertura da presente licitação e os não cadastrados, nos termos dos parágrafos 2° e 9° do art. 22 da Lei 8.666/93 e nas condições previstas neste Edital.

4.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

4.3 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.

5 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "A" E "B".

5.1 - Os Envelopes "A" e "B", contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e a proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, devendo conter em sua face os seguintes dizeres:

- AO MUNICÍPIO DE QUEVEDOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023

ENVELOPE "A" -  DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE: (nome da empresa)

- AO MUNICÍPIO DE QUEVEDOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023

ENVELOPE "B" -  PROPOSTA DE PREÇO

PROPONENTE: (nome da empresa)

5.2 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá formalizar uma procuração com essa finalidade, a qual deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Quevedos, podendo ser solicitada a apresentação de documento oficial com foto, na mesma data da abertura dos envelopes "A".

6 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (Para Emissão do Certificado de Registro Cadastral)

6.1 - Para efeito de cadastramento, os interessados não cadastrados deverão cadastrar-se nesta Prefeitura, até 3 (três) dias úteis anteriores a data da abertura dos envelopes. Os interessados já cadastrados nesta Prefeitura deverão renovar seu cadastro vencido até a mesma data.

6.2 - Os ainda não cadastrados deverão apresentar os seguintes documentos:

6.2.1 - Habilitação Jurídica:

a)	Cédula de Identidade do Titular, Sócios ou Diretores;

b)	Registro Comercial no caso de Empresa Individual;

c)	Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores;

6.2.2 - Regularidade Fiscal:

a)	Cartão de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);

b) 	Documento de Identificação de Contribuinte Estadual (DIC/TE - inscrição estadual), se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

c) 	Alvará Municipal;

d) 	Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;

e) 	Certidão negativa de débitos Estadual;

f) 	Certidão negativa de débitos Municipal do domicílio ou sede do licitante;

g) 	Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

h)	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

i) 	Declaração indicando a sede das instalações da licitante, com os respectivos endereços e telefone.

6.2.3 - Habilitação Econômico Financeira:

- Certidão Negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e extrajudicial, emitida no máximo até 60 dias anteriores ao prazo de abertura da licitação;

- Balanço patrimonial do último exercício social do proponente.

6.2.4 - Qualificação técnica:

a)	Certidão de registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, onde conste o profissional (engenheiro ou arquiteto) que será responsável pela obra, dentro de seu prazo de validade.

b)	Certidão de Registro de Profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do profissional do quadro técnico, dentro de seu prazo de validade.

c)	Atestado técnico fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA-RS ou CAU-RS, que comprove experiência do responsável técnica ou da empresa, por execução de obra ou serviço de características semelhantes.

d)	Certidão de Visita Técnica, emitida pelo engenheiro da Prefeitura de Quevedos, comprovando a visita ao local da obra, em até três dias úteis anteriores a data do recebimento das propostas.

6.3 - Para fins de participação na Licitação, o envelope "A" deverá conter o Certificado de Registro Cadastral emitido por qualquer órgão público em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, dentro do prazo de validade, acompanhado dos documentos vencidos e documento de Regularidade do FGTS, E CNDT mais:

a)	Declaração que atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo do Decreto Federal nº 4.538/02; (conforme anexo II)

b)	Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, de acordo com o modelo constante no Anexo III.

c)	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social.

d)	Comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da empresa licitante, na condição de empregado, diretor ou sócio ou que possua contrato de prestação de serviços pelo Direito Civil, na data da apresentação dos envelopes de habilitação e proposta.

e)	As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar declaração de que gozam dessa condição.

f)	Se no CRC apresentado não constar alguma das certidões e/ou documentos exigidos neste Edital para Cadastro nesta Prefeitura, este documento deverá acompanhar o CRC apresentado.

7 – PROPOSTA DE PREÇO

7.1 – A proposta de preço – Envelope "B" – devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e conter:

a)	orçamento discriminado em preços unitários praticados atualmente, bem como os totais de cada item, de acordo com o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários anexo ao presente Edital;

b)	preço global da obra, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como o valor do serviço de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço;

c)	cronograma físico-financeiro simétrico ao elaborado pelo Município, cronograma de execução, BDI e Encargos Sociais;

d)	Prazo de execução será de: ITEM 01 – RUA SANTA AMÉLIA - 06 (seis) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro; ITEM 02 – TRECHO DA ESTRADA DE SAÍDA PARA SÃO PEDRO DO SUL – 03 (três) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro; e ITEM 03 – TRECHO NO BALNEÁRIO TOROPI – 03 (três) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, sendo que os três itens/obras pode ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, mediante justificativa aceita pela Administração.

e)	Prazo de validade da proposta de 60 dias, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

8 – PROCEDIMENTO

8.1 – Serão abertos os envelopes "A", contendo a documentação relativa à habilitação dos

proponentes e procedidas a sua apreciação.

8.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos no item 6.3 deste Edital.

8.3 – Os envelopes "B", contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação.

8.4 – Serão abertos os envelopes "B", contendo a proposta de preço dos proponentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

8.5 – Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 7 deste Edital, promovendo-se as desclassificações das propostas desconformes ou incompatíveis.

8.6 – Julgamento e classificação das propostas de acordo o estabelecido no item 9 deste Edital.

9 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1 – Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM/OBRA, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços, fixado no item 10 deste Edital.

9.2 – Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados.

9.3 – Será desclassificada a proposta de preço que:

a)	ultrapassar o valor fixado no item 10 deste Edital;

b)	deixar de cotar qualquer dos itens da obra;

c)	alterar quantidade constante na planilha;

d)	cotar valor global manifestamente inexequível.

9.4 - Para fins de julgamento, o preço proposto por Cooperativas de Trabalho será acrescido de 15% (quinze por cento) a título de contribuição do INSS.

10 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

Serão desclassificadas as propostas superiores ao valor global definido pela planilha orçamentária do presente edital. Fixado como preço total aceitável o valor de: ITEM 01 – RUA SANTA AMÉLIA – R$ 244.558,40 (duzentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos); ITEM 02 – TRECHO DA ESTRADA DE SAÍDA PARA SÃO PEDRO DO SUL – R$ 382.181,25 (trezentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos); e ITEM 03 – TRECHO NO BALNEÁRIO TOROPI – R$ 116.575,02 (cento e dezesseis mil e quinhentos e setenta e cinco reais e dois centavos).

11 – PRAZOS

11.1 – O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto da presente licitação é de: ITEM 01 – RUA SANTA AMÉLIA - 06 (seis) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro; ITEM 02 – TRECHO DA ESTRADA DE SAÍDA PARA SÃO PEDRO DO SUL – 03 (três) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro; e ITEM 03 – TRECHO NO BALNEÁRIO TOROPI – 03 (três) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, sendo que os três itens/obras pode ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, mediante justificativa aceita pela Administração;

11.2. Após a ordem de execução se a proponente vencedora não der início aos trabalhos (execução da obra) o contrato poderá ser rescindido imediatamente pela contratante consoante os artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.

11.3 – Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Quevedos convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 72 horas após homologação, sob pena de decair o direito à contratação, com a aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei n°  8.666/93.

11.4 – O MUNICÍPIO DE QUEVEDOS poderá quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente Edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

11.5 – Os prazos de que tratam o item 11.1 poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93.

12 – GARANTIA

12.1 – No prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia no valor equivalente a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato.

12.2 – Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades de garantias estabelecidas no art. 56, parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93.

12.3 – A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, e, quando em dinheiro, atualizado pelo índice da aplicação financeira.

13 – RECURSOS

Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recurso, nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.

14 – DA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1 –. O contratado fica ciente de que deverá comparecer nas dependências da Prefeitura Municipal de Quevedos, situada na Rua Humaitá, 69, no prazo de 72 horas após a homologação do processo licitatório, para assinar o contrato administrativo, sob pena de decaimento de seu direito, bem como aplicação de multa pelo descumprimento, conforme sanções administrativas elencadas neste Edital e no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

14.2 - O proponente será declarado como desistente, caso não compareça para assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, ficando sujeito as seguintes sanções, aplicáveis isoladas ou conjuntamente:

a)	Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor global de sua proposta, que deverá ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado.

b)	Impedimento de contratar com a Administração por prazo de 2 (dois) anos.

15 - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

15.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

15.2 – OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO:

15.2.1 Atestar, nas notas fiscais, a efetiva prestação de serviços do objeto desta licitação.

15.2.2 Prestar à Licitante toda e qualquer informação, por esta solicitada.

15.2.3 Notificar, por escrito, à empresa vencedora da aplicação de qualquer tipo de sanção.

15.2.4 Efetuar o pagamento à empresa vencedora no prazo estabelecido, após a entrega da nota fiscal no setor competente.

15.2.5. Efetuar a fiscalização do fiel cumprimento dos serviços contratados.

15.3 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a)	Solicitar junto a Previdência Social a matricula CEI da obra (instrução normativa MPS-SRP- Nº 03 de 14/07/05).

b)	Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;

c)	Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato;

d)	Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as Obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e)	Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovam estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

f)	Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de proteção;

g)	Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do Contrato;

h)	Providenciar o livro "DIÁRIO DE OBRAS", para as anotações da fiscalização da CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção, devendo mantê-lo no canteiro de obras.

i)	Manter o responsável técnico pela obra presente, no mínimo uma vez por semana, no local da obra para acompanhamento da mesma e também para preenchimento e assinatura no diário de obras.

j)	A empresa vencedora do certame ficará responsável por todos os danos civis tanto materiais como corporais causados a terceiros.

l)	A empresa vencedora será responsável por todo o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários para a execução do objeto.

m)	A empresa vencedora deverá disponibilizar de todo e qualquer maquinário e demais equipamentos necessários para a execução do objeto e a placa da obras conforme modelo padrão, a ser solicitado ao Município.

16 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Quevedos poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93; das quais se destacam:

a)	Advertência;

b)	multa de 0,5 % (meio por cento), do valor total do objeto por dia de atraso, limitado esta a 08 (oito) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;

c)	multa de 5 % (cinco por cento) do valor total do objeto, no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);

d)	multa de 10 % (dez por cento) do valor total do objeto, no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos);

e)	As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

f)	Em caso de serem aplicadas as sanções previstas nas letras “b”,”c” ou ”d” ficam desde já cientes as empresas que o valor da multa será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, após notificação e prazo de recurso ou ainda quando for o caso cobradas judicialmente de acordo com o Art. 86, da Lei Federal nº 8.666/93.

17 – CRITÉRIO DE REAJUSTE

O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será reajustado.

18– CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 – O representante do Município de Quevedos, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente fatura na Secretaria de Finanças junto a Prefeitura Municipal de Quevedos.

18.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 10 dias por parcela efetivamente concluída, de acordo com o cronograma físico – financeiro e laudo de vistoria realizado pelo fiscal da obra, e mediante a apresentação de:

a)	ART de execução da obra

b)	Nota fiscal;

c)	Sefip com relação de empregados contratados na matricula da obra, juntamente com o protocolo de entrega e o referido pagamento do FGTS;

d)	Certificado de regularidade Fiscal junto ao FGTS

e)	Apresentação do diário de obras, com a devida fiscalização do engenheiro da Prefeitura Municipal de Quevedos.

f)	O último pagamento fica condicionado a apresentação da Certidão Negativa da Obra emitida pela Receita Federal.

18.3 – Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária conforme segue:

Órgão 05: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção, Conservação e Ampliação de Pavimentos em Vias Públicas.

(82) 4.4.90.51.00.00.00.00 (0500) – Obras e Instalações.

18.4 - A empresa deverá informar a conta bancária para depósito no Banrisul, Caixa Federal, Banco do brasil ou Sicredi, ou ainda emitir boleto no valor da nota fiscal, caso não apresente conta bancaria nestas condições, será efetuado DOC e descontado dos pagamentos devidos pela administração.

19– SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato, como também cessão de direito ou incorporação com terceiro diverso do certame.

20 – RECEBIMENTO DO OBJETO DE LICITAÇÃO

20.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, inciso I, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei n° 8.666/93.

20.2 – Executado o objeto do contrato, a contratada responderá pela solidez e segurança da obra durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro e Código do Consumidor.

20.3 – Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato ocorrerá por conta da contratada.

20.4 – Fica designado como fiscal do contrato o Chefe do Departamento de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura de Quevedos, Adriano Silva.

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 – Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhado ao Presidente da Comissão de Licitação, à Rua Humaitá, n° 69, CEP: 98.140-000.

21.2 – Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.

22 – ANEXOS DO EDITAL

22.1 – Integram o presente edital, dele fazendo parte como transcritos em seu corpo, os seguintes anexos:

a)	Orçamentos estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários e memorial descritivo, plantas, cronograma físico financeiro e demais plantas e peças que compõe o Projeto Arquitetônico;

b)	Minuta de contratos (anexo I);

c)	Declaração menores de idade (anexo II);

d)	Declaração idoneidade (anexo III);

e)	Termo de renúncia (anexo IV)

Quevedos, 20 de dezembro de 2023.

Este edital foi revisado pela assessoria jurídica do município do prisma jurídico-formal e encontra-se de acordo com o exigido para o referido certame, não havendo nada que obste sua publicação.

| _______________________ Arlã Patric Bandeira da Silva Procurador Jurídico | _____________________ Neusa dos Santos Nickel Prefeita Municipal | _________________________ Alcemar Quevedo de Moraes Presidente da Comissão de Licitações |
| --- | --- | --- |

ANEXO I

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

MINUTA DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE QUEVEDOS, inscrito no CNPJ sob o nº 94.444.122/0001-10, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Humaitá, 69, neste ato representada por sua prefeita, Senhora Neusa dos Santos Nickel, brasileira, divorciada, pedagoga, residente e domiciliado em Quevedos/RS, na Rua Nossa Senhora dos Remédios, n.º 22, portador do CPF n.º 022.082.840-70 a seguir denominada contratante e a Empresa  ...............,   pessoa jurídica de direito privado, sito à Rua ..............., cidade de ..............., estado ..... inscrita no CNPJ/MF sob o n° ..........., neste ato representada por seu diretor, Senhor ............., a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Tomada de Preço nº. 05/2023 pelos termos da proposta da Contratada datada de.................................. e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objetivo a execução do seguinte objeto:

Contratação de Mão de Obra Para a Execução de Pavimentação da Rua Santa Amélia, de Trecho da Estrada de Saída Para São Pedro do Sul e de Trecho no Balneário Toropi, Sendo a Rua Santa Amélia Com Bloquete/Piso Intertravado e os Outros Dois Trechos Com Pedra Irregular, Tudo Conforme os Memoriais Descritivos, Plantas, Cronogramas e Planilhas Orçamentárias, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de  TOMADA DE PREÇO  nº. 05/2023, juntamente com seus anexos e as propostas das CONTRATADAS.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$................

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 – O representante do Município de Quevedos, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente fatura na Secretaria de Finanças.

4.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 10 dias por parcela efetivamente concluída, de acordo com o cronograma físico – financeiro e laudo de vistoria realizado pelo fiscal da obra, e mediante a apresentação de:

a) ART de execução da obra

b) Nota fiscal;

c) Sefip com relação de empregados contratados na matricula da obra, juntamente com o protocolo de entrega e os referidos pagamento de FGTS;

d) Certificado de regularidade Fiscal junto ao FGTS;

e) Apresentação do diário de obras, com a devida fiscalização do engenheiro da Prefeitura Municipal de Quevedos.

4.3 – Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação, correrão por conta dos recursos da dotação orçamentária conforme segue:

Órgão 05: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção, Conservação e Ampliação de Pavimentos em Vias Públicas.

(82) 4.4.90.30.00.00.00.00 (0500) – Obras e Instalações.

4.4 - A empresa deverá informar a conta bancária para depósito no Banrisul, Caixa Federal, Banco do brasil ou Sicredi, ou ainda emitir boleto no valor da nota fiscal, caso não apresente conta bancaria nestas condições, será efetuado DOC e descontado dos pagamentos devidos pela administração.

CLÁUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS

O prazo máximo para execução e entrega do objeto do presente Contrato é de: ITEM 01 – RUA SANTA AMÉLIA - 06 (seis) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro; ITEM 02 – TRECHO DA ESTRADA DE SAÍDA PARA SÃO PEDRO DO SUL – 03 (três) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro; e ITEM 03 – TRECHO NO BALNEÁRIO TOROPI – 03 (três) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, sendo que os três itens/obras pode ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, mediante justificativa aceita pela Administração, e será contada a partir da ordem de execução emitida pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo Primeiro - Após a ordem de execução se a contratada não der início aos trabalhos (execução da obra) o contrato poderá ser rescindido imediatamente pela contratante consoante os artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Segundo - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, parágrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA

7.1 – No prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar garantia no valor equivalente a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato.

7.2 – Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades de garantias estabelecidas no art. 56, parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93.

7.3 – A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, e, quando em dinheiro, atualizado pelo índice da aplicação financeira.

7.4 - Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra, durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

8.1 – OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO:

8.1.1 Atestar nas notas fiscais a efetiva prestação de serviços do objeto desta licitação.

8.1.2 Prestar à Licitante toda e qualquer informação, por esta solicitada.

8.1.3 Notificar, por escrito, à empresa vencedora da aplicação de qualquer tipo de sanção.

8.1.4 Efetuar o pagamento à empresa vencedora no prazo estabelecido, após a entrega da nota fiscal no setor competente.

8.1.5. Efetuar a fiscalização do fiel cumprimento dos serviços contratados.

8.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Solicitar junto a Previdência Social a matricula CEI da obra (instrução normativa MPS-SRP- Nº 03 de 14/07/05).

b) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;

c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato;

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as Obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovam estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

f) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de proteção;

g) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do Contrato;

h) Providenciar o livro "DIÁRIO DE OBRAS", para as anotações da fiscalização da CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção, devendo mantê-lo no canteiro de obras.

i) Manter o responsável técnico pela obra presente, no mínimo uma vez por semana, no local da obra para acompanhamento da mesma e também para preenchimento e assinatura no diário de obras.

j) A empresa vencedora do certame ficará responsável por todos os danos civis tanto materiais como corporais causados a terceiros.

l) A empresa vencedora será responsável por todo o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários para a execução do objeto.

m) A empresa vencedora deverá disponibilizar de todo e qualquer maquinário e demais equipamentos necessários para a execução do objeto e a placa da obra conforme padrão do modelo a ser fornecido pelo Município.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

9.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Quevedos poderá garantida a prévia defesa, aplicar contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93; das quais se destacam:

a) advertência;

b) multa de 0,5 % (meio por cento), do valor total do objeto por dia de atraso, limitado esta a 08 (oito) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;

c) multa de 5 % (cinco por cento) do valor total do objeto, no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);

d) multa de 10 % (dez por cento) do valor total do objeto, no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos);

e) As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

f) Em caso de serem aplicadas as sanções previstas nas letras “b”,”c” ou ”d” ficam desde já cientes as empresas que o valor da multa serão descontados dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, após notificação e prazo de recurso ou ainda quando for o caso cobradas judicialmente de acordo com o Art. 86. 1.

CLÁUSULA DECIMA – RESCISÃO

O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência até 31/12/2024, podendo ser prorrogado por interesse da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, Código Civil e Código do Consumidor e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Pedro do Sul/RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Quevedos,  ......  de  .......  de  2023.

NEUSA DOS SANTOS NICKEL

MUNICÍPIO DE QUEVEDOS

Contratada

TESTEMUNHAS:

ANEXO II

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços 05/2023

............................................................................................, inscrito no CNPJ nº....................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) ............................................, portador(a) da Carteira de Identidade Nº ................................e do CPF nº.............................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

..............................................................................

(data)

..................................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

ANEXO III

# DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

# À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS.

DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS 05/2023, INSTAURADA POR ESSE ÓRGÃO PÚBLICO, QUE NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS.

a) que não foi declarada inidônea pelo Poder Público;

b) que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;

c) que não foi penalizada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

d) que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art.9º da Lei 8.666/93;

# POR EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE.

............................,  ............DE .....................DE 2023.

ANEXO IV

TERMO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação Tomada de Preços 04/2023, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Nr. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa a qual representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação que julgou os documentos relativos a habilitação, renunciando assim expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando em conseqüência com o prosseguimento imediato do certame.

Quevedos, _____ de ___________________ de 2023.

______________________________________

PROPONENTE

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

EDITAL

O MUNICÍPIO DE QUEVEDOS - RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n º 94.444.122/0001-10, com sede à rua Humaitá, nº 69, em Quevedos-RS, CEP 98.140-000, neste ato representado pela Prefeita do Município, na forma da Lei, Neusa dos Santos Nickel, torna público que a Comissão de Licitações designada pela Portaria Municipal de nº 03/2023, receberá a documentação e propostas para Contratação de Mão de Obra Para a Execução de Pavimentação da Rua Santa Amélia, de Trecho da Estrada de Saída Para São Pedro do Sul e de Trecho no Balneário Toropi, Sendo a Rua Santa Amélia Com Bloquete/Piso Intertravado e os Outros Dois Trechos Com Pedra Irregular, Tudo Conforme os Memoriais Descritivos, Plantas, Cronogramas e Planilhas Orçamentárias, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, que acontecerá no dia 10/01/2024 às 10:00 horas, tendo sido esta data reagendada. EDITAL E PROJETO ARQUITETÔNICO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023 disponível no site do Município www.quevedos.rs.gov.br, clicar em Licitações – Tomada de Preços.

Quevedos, RS, 20 de dezembro de 2023.

Neusa dos Santos Nickel

Prefeita Municipal