ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Processo Administrativo nº ______/2026
Município de Quevedos/RS
Secretaria Municipal de Obras

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar a viabilidade da contratação de profissional ou empresa especializada em Geologia para elaboração de projeto técnico visando à regularização ambiental e minerária de área destinada à extração de cascalho (cascalheira) para utilização na manutenção e conservação das estradas vicinais do Município de Quevedos/RS.

A malha viária rural do Município demanda manutenção contínua, sendo o cascalho insumo essencial para:

- Conservação de estradas vicinais;

- Garantia do transporte escolar;

- Escoamento da produção agrícola;

- Acesso a serviços públicos essenciais.

A extração mineral sem regularização junto aos órgãos competentes pode acarretar autuações, multas, paralisação das atividades e responsabilização dos gestores.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação encontra-se compatível com o planejamento administrativo e com as ações de manutenção da infraestrutura viária previstas para o exercício de 2026.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O contratado deverá:

- Possuir habilitação profissional em Geologia;

- Registro ativo no CREA;

- Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

- Comprovar experiência em regularização minerária e ambiental;

- Elaborar projeto técnico completo para instrução de processo junto à Agência Nacional de Mineração;

- Elaborar documentação necessária para licenciamento ambiental junto à FEPAM.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A contratação contempla:

- 01 (um) estudo geológico da área;

- 01 (um) projeto técnico minerário;

- 01 (um) conjunto documental para fins de regularização ambiental;

- 01 (uma) ART correspondente.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas contratações similares realizadas por municípios de porte semelhante, verificando-se que o serviço é comumente contratado por licitação, dada sua natureza técnica especializada.

O mercado regional demonstra existência de profissionais e empresas aptas à execução do objeto, assegurando competitividade.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa foi definida mediante pesquisa formal de preços, observando:

- Consultas a fornecedores especializados;

- Contratações públicas similares;

- Painéis de preços oficiais, quando disponíveis.

- Município de Pirapó/RS – R$ 3.500,00

- Município de Porto Vera Cruz/RS – R$ 9.580,00

- Município de Aurea/RS – R$ 6.300,00

- Município de Novo Xingu/RS – R$ 4.000,00

- Município de São José das Missões/RS – R$ 4.480,00

O valor estimado de R$ 5.572,00, servirá de parâmetro para definição da modalidade licitatória.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de profissional habilitado para:

- Realizar levantamento geológico da área pretendida;

- Delimitar a área de extração com coordenadas georreferenciadas;

- Estimar volume explorável;

- Elaborar memorial descritivo;

- Elaborar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), se exigido;

- Instruir processo técnico junto à ANM;

- Instruir processo ambiental junto à FEPAM.

8. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

Trata-se de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, conforme art. 6º, XVIII, da Lei nº 14.133/2021.

A modalidade será definida com base no valor estimado e nas características do objeto, garantindo:

- Competitividade;

- Isonomia;

- Seleção da proposta mais vantajosa.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação pretende-se:

- Regularizar a atividade de extração mineral;

- Garantir segurança jurídica ao Município;

- Evitar sanções ambientais;

- Assegurar continuidade da manutenção das estradas;

- Reduzir custos com aquisição de material de terceiros.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO

- Verificação da titularidade da área;

- Levantamento de documentação fundiária;

- Designação formal de fiscal do contrato;

- Reserva orçamentária.

11. IMPACTOS AMBIENTAIS

A atividade de extração mineral possui potencial impacto ambiental, exigindo:

- Licenciamento ambiental;

- Recuperação da área explorada;

- Controle de erosão;

- Observância da legislação vigente.

A contratação do projeto técnico é etapa essencial para mitigar tais impactos.

12. MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

12.1. RISCOS NA FASE DE PLANEJAMENTO

| Nº | Risco | Prob. | Impacto | Nível | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definição incompleta do objeto | Média | Alto | Alto | ETP detalhado |
| 2 | Subestimação de valor | Média | Médio | Médio | Pesquisa formal |
| 3 | Área irregular | Média | Alto | Alto | Verificação dominial |

12.2. RISCOS NA FASE LICITATÓRIA

| Nº | Risco | Prob. | Impacto | Nível | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Impugnação do edital | Baixa | Médio | Médio | Edital claro |
| 5 | Proposta inexequível | Média | Alto | Alto | Diligência |
| 6 | Restrição à competitividade | Baixa | Alto | Médio | Exigências proporcionais |

12.3. RISCOS NA EXECUÇÃO

| Nº | Risco | Prob. | Impacto | Nível | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Atraso na entrega | Média | Alto | Alto | Multa contratual |
| 8 | Indeferimento pela ANM | Média | Alto | Alto | Exigir experiência |
| 9 | Indeferimento ambiental | Média | Alto | Alto | Observância normas FEPAM |

12.4. CLASSIFICAÇÃO GLOBAL

Risco global classificado como MÉDIO, sendo controlável mediante adequada gestão contratual e fiscalização.

13. CONCLUSÃO

Conclui-se pela viabilidade técnica e administrativa da contratação, sendo recomendada a abertura do procedimento licitatório correspondente, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.

Quevedos/RS, 04 de março de 2026.

Responsável Técnico pela Elaboração

Secretário Municipal