TERMO DE REFERÊNCIA

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Quevedos

1. OBJETO

Contratação de profissional ou empresa especializada em geologia para elaboração de projeto técnico completo visando à regularização ambiental e minerária de área destinada à extração de cascalho (cascalheira), para utilização na manutenção e conservação das estradas vicinais do município de Quevedos/RS.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação reger-se-á pelas disposições da Lei nº 14.133/2021, Código de Mineração, normativas da Agência Nacional de Mineração (ANM), normas da FEPAM, Lei Orgânica Municipal, Lei Orçamentária Anual vigente e normas do CONFEA/CREA.

Caracteriza-se como serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação justifica-se pela necessidade de regularização ambiental e minerária da cascalheira municipal destinada à extração de material para manutenção e conservação das estradas vicinais.

A manutenção da malha viária rural é essencial para:

- Escoamento da produção agrícola;

- Transporte escolar;

- Acesso a serviços de saúde;

- Mobilidade da população rural.

A extração de material sem regularização pode gerar:

- Autuações administrativas;

- Multas ambientais;

- Responsabilização do gestor;

- Paralisação de serviços públicos essenciais.

A contratação visa garantir segurança jurídica, regularidade ambiental e continuidade das atividades públicas.

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

O objeto enquadra-se como serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, conforme art. 6º, inciso XVIII, da Lei nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade adequada prevista na legislação vigente, assegurando competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa.

5. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Obras.

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Estudos Técnicos Preliminares

- Levantamento geológico da área;

- Identificação de características geológicas e estruturais;

- Análise de viabilidade de extração;

- Levantamento de coordenadas georreferenciadas;

- Registro fotográfico.

6.2 Elaboração de Projeto Técnico Minerário

- Memorial descritivo técnico;

- Planta de situação e localização;

- Delimitação da área de extração;

- Estimativa volumétrica do material;

- Plano de Aproveitamento Econômico (quando exigido);

- Documentação técnica para protocolo junto à ANM.

6.3 Regularização Ambiental

- Elaboração de documentos para licenciamento ambiental;

- Instrução do processo junto à FEPAM ou órgão competente;

- Elaboração de PRAD, quando exigido;

- Emissão de ART.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1 Requisitos Técnicos

- Registro ativo no CREA;

- Responsável técnico com formação em Geologia ou Engenharia de Minas;

- Experiência comprovada em regularização minerária e/ou ambiental;

- Emissão de ART específica do objeto;

- Atendimento às normas técnicas vigentes.

7.2 Requisitos Legais

- Regularidade fiscal e trabalhista;

- Regularidade perante o CREA;

- Atendimento às exigências da Lei nº 14.133/2021.

7.3 Requisitos Operacionais

- Realização de visita técnica in loco;

- Entrega de documentação em meio físico e digital;

- Responsabilidade pelo protocolo inicial junto aos órgãos competentes.

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução ocorrerá em etapas sequenciais:

Etapa 1 – Levantamento de Campo

- Visita técnica;

- Georreferenciamento;

- Registros técnicos e fotográficos.

Etapa 2 – Elaboração Técnica

- Memorial descritivo;

- Plantas técnicas;

- Delimitação da área;

- Estimativa volumétrica;

- PRAD (quando exigido).

Etapa 3 – Regularização

- Preparação da documentação para ANM;

- Preparação da documentação ambiental;

- Emissão da ART;

- Protocolo junto aos órgãos competentes.

Encerramento

- Entrega consolidada dos documentos;

- Aprovação pelo fiscal;

- Termo de recebimento definitivo.

9. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo para execução e entrega dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados da emissão da Ordem de Início.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços conforme normas técnicas;

- Emitir ART;

- Protocolar os processos;

- Responsabilizar-se tecnicamente pelo conteúdo;

- Prestar esclarecimentos quando solicitado.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Disponibilizar documentação existente;

- Garantir acesso ao local;

- Designar fiscal do contrato;

- Efetuar pagamento conforme contrato.

12. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será exercida por servidor formalmente designado, responsável pelo acompanhamento, controle e atesto da execução.

13. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será realizada por etapas concluídas:

- 30% após conclusão do levantamento técnico;

- 40% após entrega do projeto técnico completo;

- 30% após protocolo junto aos órgãos competentes e entrega final.

O pagamento ocorrerá:

- Mediante nota fiscal;

- Após atesto do fiscal;

- Em até 15 dias;

14. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção ocorrerá por licitação na modalidade adequada prevista na Lei nº 14.133/2021.

Critério de Julgamento:

Menor preço global.

Habilitação exigida:

Habilitação Jurídica

- Ato constitutivo.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

- Certidões legais exigidas.

Qualificação Técnica

- Registro no CREA;

- Atestado(s) de capacidade técnica;

- Indicação de responsável técnico.

15. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa foi definida mediante pesquisa formal de preços, observando:

- Consultas a fornecedores especializados;

- Contratações públicas similares;

- Painéis de preços oficiais, quando disponíveis.

Município de Pirapó/RS – R$ 3.500,00

Município de Porto Vera Cruz/RS – R$ 9.580,00

Município de Aurea/RS – R$ 6.300,00

Município de Novo Xingu/RS – R$ 4.000,00

Município de São José das Missões/RS – R$ 4.480,00

O valor estimado de R$ 5.572,00, servirá de parâmetro para definição da modalidade licitatória.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O inadimplemento sujeitará a contratada às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e no instrumento contratual.

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da dotação orçamentária própria:

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade: 02 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Órgão Subord.
Projeto/Atividade: 2.027 – Construção, conservação e restauração de rodovias municipais
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Código Reduzido: 127

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram este Termo de Referência o Estudo Técnico Preliminar correspondente e demais documentos do processo administrativo.

Quevedos/RS, 04 de março de 2026.

Cleber Vargas

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos