| MATRIZ E MAPA DE RISCOS - LEI FEDERAL N.°14.133/2021, ART. 22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE TRAVESSIA EM GALERIAS CELULARES DE CONCRETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE UM ARROIO NA LOCALIDADE DE PAINA, COM EXTENSÃO DE 12 METROS, ALÉM DA EXECUÇÃO DE ALAS DE CONTENÇÃO DAS CABECEIRAS E CANALETA TRAPEZOIDAL COM EXTENSÃO DE 45,00 METROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUEVEDOS/RS. |  |  |  |  |
| TIPO DE RISCO | DESCRIÇÃO | MATERIALIZAÇÃO (CONSEQUÊNCIA) | MITIGAÇÃO | ALOCAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO RISCO |
| Geotécnico | Solo com baixa capacidade de suporte | Recalques e comprometimento da estrutura | Escavação até solo firme e controle de compactação | Contratada / Contratante |
| Hidrológico | Subdimensionamento da galeria ou cheias | Transbordamento e erosão | Dimensionamento adequado e canaleta vertedouro | Contratante |
| Execução | Erros na instalação das galerias | Vazamentos e desalinhamentos | Acompanhamento técnico e controle geométrico | Contratada |
| Estrutural | Falhas em alas e contenções | Fissuras ou colapso parcial | Controle tecnológico e atendimento às normas | Contratada / Contratante |
| Ambiental | Intervenção em curso d’água | Multas e danos ambientais | Licenciamento e controle de sedimentos | Contratada / Contratante |
| Logístico | Dificuldade no transporte | Atrasos e aumento de custos | Planejamento logístico e visita técnica | Contratada |
| Segurança do Trabalho | Acidentes na obra | Lesões e paralisações | Uso de EPIs e treinamento | Contratada |
| Tráfego | Interrupção da via sem controle | Acidentes com usuários | Sinalização adequada | Contratada |
| Materiais | Uso de material fora de especificação | Falhas estruturais | Aprovação e controle de qualidade | Contratada / Contratante |
| Climático | Chuvas intensas | Atrasos e problemas na compactação | Planejamento e proteção da obra | Contratada |
| Taludes | Instabilidade de cortes e aterros | Deslizamentos | Monitoramento e controle geométrico | Contratada |
| Equipamentos | Falhas de máquinas | Atrasos | Manutenção preventiva | Contratada |
| Interferências | Danos a redes existentes | Interrupção de serviços | Levantamento prévio | Contratada |
| Contratual | Alterações sem aprovação | Retrabalho | Formalização prévia | Contratada |
| Prazo | Atraso na execução | Multas | Controle de cronograma | Contratada |
| Financeiro | Custos não previstos | Prejuízo financeiro | Planejamento orçamentário | Contratada |
| Qualidade | Falta de controle tecnológico | Rejeição da obra | Ensaios e inspeções | Contratada / Contratante |
| Pós-obra | Falhas após entrega | Custos de reparo | Execução conforme normas | Contratada |